## Slide 1: PO Meeting

## Slide 2: Sprint review
GUI ontwerpen en maken
Onderzoek gedaan aan de RFID

## Slide 3: Pin pagina – Eerste iteratie

## Slide 4: Start pagina – Eerste iteratie

## Slide 5: Openemen Pagina – Eerste iteratie

## Slide 6: Presentatie Sprint Backlog
Features | Wat | Wie | Waarom | Taken | Moeilijkheids-graad | Acceptance criteria
1 | Je pas kunnen scannen. | De opdrachtgever | Zodat het systeem jouw identiteit en saldo kan checken. | Fritzing maken van de RFID | 4 | Een signaal terug kunnen krijgen van het pasje.
 |  |  |  | Ontwerp voor pashouder. |  | Zonder pas geen toegang tot het systeem.
 |  |  |  | RFID moet de pas kunnen detecteren. |  | 
2 | Een algemene GUI. | De opdrachtgever | Om de transacties te bekijken. | Onderzoek naar GUI in Java. | 10 | Een voor pagina moet een logo, taal knop en een hulp gif bevatten.
 |  |  |  | Een lay-out maken. |  | Menu bevatten.
 |  |  |  | Coderen van de GUI. |  | 
3 | Je pincode in kunnen voeren. | De opdrachtgever | Om veilig te kunnen pinnen. | Fritzing maken van de numpad. | 3 | De pincode moet gevraagd worden en opgenomen.
 |  |  |  | Een array test opstellen, om codes op te slaan van de numpad. |  | 

## Slide 7: Retrospective